現場代理人の常駐規定緩和に関する取扱いの拡大について

お知らせ

現場代理人は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）で配置が義務付けられているものではなく、建設工事請負契約約款第１０条第２項において「現場に常駐」と規定しており、工事現場の運営や取締り及び請負契約に係る重要な事項を除く一切の権限を行使しているため、本企業団では、原則として他の工事現場との兼務は認めておりませんが、埼玉県の「現場代理人の常駐規定に関する緩和について」を準用し、以下１．兼務を認める要件の①～④をすべて満たす場合に限り、現場代理人の常駐規定を緩和し、兼務を認める取り扱いをしています。

このたび、建設業法施行令の一部改正が行われ、技術者の専任が必要となる建設工事の請負代金額が２，５００万円以上から３，５００万円以上に引き上げられたため、下記の現場代理人の兼務要件③を緩和し、平成２８年６月１日から請負契約金額が３，５００万円未満の工事まで対象を拡大します。

- 兼務を認める要件

以下要件の①～④をすべて満たす場合に限り、現場代理人の常駐規定を緩和し兼務を認める取り扱いをいたします。

①現に工事の現場で現場代理人を兼務していないこと。兼務は２件までとする。

②いずれの工事も本企業団発注案件かつ現場が越谷市又は松伏町内であり、重複する期間があること。

③いずれの工事も当初請負契約金額（税込）が3,500万円未満の工事であること。ただし、増額の変更契約により、いずれかの工事の請負契約金額（税込）3,500万円以上になった場合は、兼務を認めない。

④いずれの工事も特記仕様書等に現場代理人の兼務を認めない旨の表記がないこと。

２．手続き方法

①現場代理人の兼務をしようとする受注者は、落札者決定後、契約前に「現場代理人の常駐規定緩和に関する照会兼回答書（別途指定の様式による。）」を使用して、総務課に照会してください。

②総務課は、上記「照会兼回答書」の回答書欄を使って受注者に回答し、受注者にその写しを交付します。

- 注意事項

①上記１の要件に1つでも該当しない要件があれば、現場代理人の常駐規定緩和は認めませんので、ご注意下さい。

②現場代理人の専任期間や雇用関係等の考え方については、「監理技術者制度運用マニュアル」（平成１６年３月１日付国総建第３１５号）を準用いたします。

③上記「照会兼回答書」の記載内容に虚偽があった場合は、当該兼務の取消しをする場合があります。

④兼務を認めた場合は、常時連絡がとれる体制を確保し、本企業団との連絡に支障をきたさないように特に留意してください。現場代理人を兼務したことにより現場の体制に不備が生じた場合は、当該兼務の取り消しをする場合があります。

【問い合わせ】

越谷・松伏水道企業団

総務課　庶務担当

048-966-3931　内線259